## Laboratórios Integrados II (MEEC) – Grupo 2

## Ata da reunião

31/05/2026 – 15:00h

| Presenças: | André Araujo, João Domingues, João Terroso, Telmo Fernandes |
| --- | --- |
| Local da reunião | Online – Discord |

Ordem de Trabalhos

- Ponto Um:Verificação dos trabalhos executados;

- Ponto Dois: Discução e definição para alteração do projeto;

- Ponto Três: Discução sobre planeamento de tarefas a executar;

- Ponto Quatro: Agendamento da próxima reunião.

Discussão

Ponto Um – Verifica-se que já existe o ciclo para aplicação do robo. A lógica encontra-se finalizada, faltando apenas ligar o PLC para mandar o sinal. A lógica dos centros CNC também está finalizada.

Ponto Dois – Discução sobre o tempo disponivel para realizar as tarefas restantes. Como o número dos sinais era maior que o limite imposto, decidiu-se remover algumas partes do sistema, nomeadamente a remoção dos stacker cranes, a remoção do segmento de sorting, incluindo as operações de montagem de tampas e bases.

Ponto Três – Fica registado o descontentamento pela falta de tempo útil para terminar todas as tarefas, devido a carga de trabalho das restantes Ucs. A restante lógica deverá ser desenvolvida tendo em consideração a simplificação do projeto. O relatório será iniciado pelo João Domingues e todos os elementos vão contribuir com sua parte.

Ponto Quatro – Não vão ser executadas mais reuniões do grupo, durante o período de reposição o grupo vai ocupar a sala de automação para desenvolver os trabalhos.

Sem mais assunto a reunião foi encerrada.